РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 28 | » | декабря | 2017 г. | № | 237 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Сосково

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы»

В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории Сосковского района, в  соответствии с постановлением Администрации  
от 11 октября 2013 года № 366  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосковского района», Администрация Сосковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.​  Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории села Сосково  на 2018-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.​  Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Сосковского района.

3.​  Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района  В. С. Агеева.

Глава  района                                                                                            Р. М. Силкин

Приложение
к Постановлению Администрации
Сосковского района
от 28 декабря  2017 г. № 237

# Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории с. Сосково на 2018-2022 гг."

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" |
| Разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Сосковского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сосковского района |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории села Сосково |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Сосково; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села Сосково. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Дворовые территории: - Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - Установка скамеек; - Установка урн для мусора; - Установка приборов освещения дворовых территорий; - Оборудование детских площадок; - Озеленение территории. Общественная территория города - Устройство покрытий из тротуарной плитки; - Установка ограждения; - Установка ротонд; - Установка игрового комплекса; - Установка скамеек и урн для мусора; |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 15327 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 8736,4 тыс. руб., бюджета Орловской области 6130,8 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 459,8 тыс. руб. (в т. ч. 12361 тыс. руб. на ремонт дворовых территорий и 2966 тыс.руб. на благоустройство общественной территории села), В том числе по годам: 2018 – 3430тыс. рублей, 2019- 3465 тыс. рублей, 2020 – 3465 тыс. рублей, 2021 - 3465 тыс. рублей, 2022 – 1502 тыс. рублей. средства федерального бюджета- 8736,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 - 1955,1 тыс. рублей, 2019 – 1975,1 тыс. рублей, 2020 – 1975,1 тыс. рублей, 2021 – 1975,1 тыс. рублей, 2022 – 856,0 тыс. рублей. средства областного бюджета – 6130,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 1372,0 тыс. рублей, 2019 – 1386,0 тыс. рублей, 2020 – 1386,0 тыс. рублей, 2021 – 1386,0 тыс. рублей, 2022 – 856,0 тыс. рублей. средства местного бюджета – 459,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 102,9 тыс. рублей, 2019 – 103,9 тыс. рублей, 2020 – 103,9 тыс. рублей, 2021 – 103,9 тыс. рублей, 2022 – 45,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: |
|  | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок площадью 6336 кв. м; |
|  | Установка 32 скамеек; |
|  | Установка 30 урн для мусора; |
|  | Установка 30 приборов освещения дворовых территорий; |
|  | Оборудование детских площадок ( качели - 6 шт, песочницы - 4 шт и детские спортивные комплексы - 3 шт); |
|  | Озеленение территории - 1800 м2. |
|  | Общественная территория села: |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 600 кв. м; |
|  | Установка ограждения длинной 350 п.м; |
|  | Ремонт дорожек площадью 800 кв. м; |
|  | Установка 10 приборов освещения дворовых территорий; |
|  | Установка 10 скамеек и 4 урны для мусора. |

# 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в селе Сосково

Реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы" - необходимое условие улучшения жизни населения села.

В последние годы в селе  проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории, но в тоже время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Благоустройство территории села не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий села.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы села. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде находятся в ветхом состоянии и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

По - прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

Одной из основных проблем села является отсутствие благоустройства в парковых зонах отдыха населения. Имеющиеся пешеходные дорожки находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с населением и организациями, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории села не приобрели комплексного, постоянного характера. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории села.

Для решения проблем по благоустройству территории села необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на создания комфортных условий проживания населения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства городской среды должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ состояния сферы благоустройства в селе Сосково.

Анализ проведен по следующим показателям:

- общее количество и площадь дворовых территорий села составляет - 15 дворовых территорий /16057 м2;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий составляет - 1 дворовая территория /150 м2;

- общее количество и площадь муниципальных территорий общего пользования составляет 1парк/ 1,12 га;

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающиеся в благоустройстве составляет           1 парк/ 1,12 га;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 55 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 7%;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения села Сосково составляет 3%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет 0;

- доля муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 100%.

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий села Сосково.

В следствии оценки текущего состояния сферы благоустройства села и направленного финансирования на реализацию Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

# 2. Приоритеты политики благоустройства территории города, цели и задачи программы

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории села Сосково.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Сосково;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования села Сосково.

Необходимым условием проведения основных мероприятий по ремонту дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В процессе выполнения работ по ремонту дворовых территорий и общественной территории села будут предусмотрены следующие мероприятия:

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дворовой территории и проездов предусмотрен пониженный бордюр (высота бортовых камней тротуара не менее 2,5 см и не более 4 см, ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски не менее 900 мм).

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках составляют: продольный - 5%, поперечный - 1 - %.

# 3. Порядок формирования и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

Данная программа предусматривает:

Ремонт дворовых территорий и благоустройство общественной территории села.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых территорий и проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в приложении 6 к настоящей Программе.

Перечень дополнительных видов работ по ремонту дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по ремонту дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень, приведена в приложении 5 к настоящей Программе.

Форма трудового участия в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий, в рамках минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами):

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников;

- другие работы, определяемые заинтересованными лицами.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по ремонту дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и(или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории села, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Программы производится общественной комиссией, созданной постановлением администрации Сосковского района «Об утверждении Положения и состава об инвентаризационной комиссии по проведению  инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на территории села Сосково Сосковского района Орловской области»  №145 от 28 июля2017 года

На основании отбора составляется перечень дворовых территорий и общественных территорий села, подлежащих благоустройству.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации района  участвует в разработке  и утверждает дизайн - проекты по ремонту дворовых территорий и общественной территории села.

Подготовка и утверждение выполняется с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов ремонта дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий должны выполняться с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района как основной разработчик и исполнитель Программы, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий и общественной территории села.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и общественной территории села осуществляется путем заключения администрацией района муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Кроме того, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации района осуществляет:

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректировку в случае необходимости программных мероприятий, сроков их реализации и ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований на финансирование Программы.

Администрация района обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования.

# 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ:

2018 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Ленина, дома 15, 15-а:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1060 кв.м.,

- обеспечение освещением дворовых территорий 6 осветительными приборами,

- установку 6 скамеек и 6 урн для мусора;

- оборудование детских площадок (качели - 1 шт, песочницы - 1 шт

2. По благоустройству общественной территории села – парка с.Сосково

- ремонт асфальтового покрытия дорожки-800 м2

- установка одного игрового комплекса;

- установка двух ротонд;

- установка 10 скамеек, 4 урн для мусора.

- обеспечение территорий парка осветительными приборами – 10 шт

2019 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Совхозная, д.18, ул. Совхозная, д. 20,  15-б, 15-в, 15-г, 15-д:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1380 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 10 осветительными приборами

- установку 11 скамеек и 11 урн для мусора

- оборудование детских площадок (качели - 2 шт, песочницы – 2 шт, 1 детский спортивный комплекс- 1 шт.

- озеленение территории - 320 м2.

- детские спортивные комплексы –1 шт;ограждение-195 м

- озеленение территории – 1040 м2,

2020 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Шоссейная, д. 1, ул. Шоссейная дом 2

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1380 кв. м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 10 осветительными приборами;

- установку 11 скамеек и 11 урн для мусора

- оборудование детских площадок (качели - 2 шт, песочницы - 1 шт ; детский спортивный комплекс – 1 шт)

- озеленение территории – 120 м2.

2021 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Первомайская, дом2, ул. Ленина дом 19;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 992 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 2 осветительными приборами

- установку 2 скамеек и 2 урн для мусора;

- озеленение территории – 120 м2

2022 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина д. 17, ул. Ленина д.19

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1524 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 4 осветительными приборами .

- установку 4 скамеек и 4 урн для мусора

- озеленение территории – 200 м2.

# 5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 15327 тыс. рублей (в т. ч. 12361 тыс. рублей на ремонт дворовых территорий и 2966 тыс. руб. на благоустройство общественной территории города).

Средства федерального бюджета составляют 8736,39 тыс. рублей;

Средства бюджета Орловской области составляет 6130,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета составляет 459,91 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

# 6. Состав основных мероприятий и показатели результативности муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории

села Сосково на 2018-2022 гг."

# Сведения
о показателях ( индикаторах) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы"

| N | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок | м2 | 6336 | 1060 | 1380 | 1380 | 992 | 1524 |
| 2 | Установка приборов освещения дворовых территорий | шт | 30 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | Установка скамеек | шт | 32 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 4 | Установка урн для мусора | шт | 30 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 5 | Оборудование детских площадок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские спортивные комплексы | шт | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Качели | шт | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Песочница | шт | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 6 | Озеленение территории | м2 | 1800 | - | 1040 | 520 | 120 | 120 |
|  | Общественная территория села |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 600 |  | 600 |  |  |  |
| 8 | Асфальтобетонное покрытие | м2 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 8 | Установка ограждения | п.м. | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Установка скамеек | шт | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Установка урн для мусора | шт | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Установка игрового комплекса | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Установка приборов освещения дворовых территорий | шт | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Устройство цветника | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |

Приложение 2
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории села Сосково на 2018-2022 гг."

# Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории села Сосково           на  2018-2022 гг."

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018- 2022 годы» | Администрация Сосковского района | федеральный бюджет | 720 | 0503 | ПМОО2 R5550 | 244 | 8736,4 | 1955,1 | 1975,1 | 1975,1 | 1975,1 | 856 |
|  |  | областной бюджет | 720 | 0503 | ПМОО2 R5550 | 244 | 6130,8 | 1372 | 1386 | 1386 | 1386 | 600,8 |
|  |  | местный бюджет | 720 | 0503 | ПМОО2 R5550 | 244 | 459,8 | 102,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 45,2 |

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории села Сосково на 2018-2022 гг."

# Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы"

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству села Сосково |
| 1.1. Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД с разъяснением им возможностей предложений о ремонте дворовых территорий | Администрация Сосковского района | 03.06.2017г. | 03.07.2017г. | Повышение уровня активности собственников помещений в МКД в вопросах благоустройства общественных территорий села | Информирование собственников помещений в МКД через СМИ и председателей советов МКД |
| 1.2. Участие в общих собраниях собственников жилых помещений в МКД, в которых принимаются решения о предоставлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу | Администрация Сосковского района | 03.06.2017г. | 03.07.2017г. | Проведение собраний и принятие решений | Непосредственное участие в общих собраниях собственников помещений МКД |
| 1.3. Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству территории села | Администрация Сосковского района | 03.06.2017г. | 03.07.2017г. | Подача предложений по ремонту дворовых территорий и общественных территорий села | Встречи с представителями советов МКД, общественными организациями и управляющими компаниями |
| 1.4. Организация приема предложений о ремонте дворовых территорий и общественных территорий села | Администрация Сосковского района | 03.03.2017 г | 03.07.2017г. | Формирование перечней дворовых территорий и общественных территорий села | Работа Общественной комиссии |
| 1.5. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, дизайн-проектов по ремонту дворовых территорий и наиболее посещаемую территорию общего пользования села | Администрация Сосковского района | 20.10.2017г. | 03.11.2017г. | Учет мнения жителей села, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий и общественных территорий села | Организация Общественного обсуждения проектов |
| 1.6. Проведение на сайте Администрации обсуждений муниципальной программы, дизайн-проектов по ремонту дворовых территорий и общественных территорий села | Администрация Сосковского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | 01.01.2018г. | 03.03.2018г. | Учет мнения жителей села, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий села | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы и дизайн-проектов |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села Сосково |
| 2.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина , д. 15, ул. Ленина д. 15а. | Администрация Сосковского района | II квартал 2018 г. | III квартал 2018 г. | 1. ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок, 2. обеспечение освещения дворовых территорий, 3. установка скамеек, 4. установка урн для мусора, 5. оборудование детских площадок; 6. озеленение территории. | Ремонт проезжей части и автомобильных парковок. Исправление профиля оснований щебеночных, с добавлением нового материала; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; Устройство покрытий асфальтобетонных; Ремонт бордюров; Ремонт горловин колодцев; Ремонт бордюров по краям покрытий; Подсыпка пазух щебнем; Вывоз б/у бордюров; Устройство оснований под тротуары; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; Устройство лестниц Установка приборов освещения дворовых территорий; Установка скамеек Установка урн для мусора; Установка качелей, песочниц, детских спортивных комплексов; Восстановление зеленой зоны. |
| 2.2. Благоустройство общественной территории села | Администрация Сосковского района | II квартал 2018г. | III квартал 2018г. | Устройство покрытия дорожки из асфальтобетонной смеси.Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игрового комплекса | Ремонт дорожек. Установка металлического ограждения Установка ротонд Установка скамеек Установка урн для мусора Установка игрового комплекса |

Приложение 4
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории села
Сосково на 2018-2022 годы"

План
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022годы»

в 2018 году.

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | 2018 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ремонт дворовых территорий | Администрация Сосковского района |  | + | + |  |
| 1.1 Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок |  |  | + | + |  |
| 1.2. Установка приборов освещения дворовых территорий |  |  |  | + |  |
| 1.3. Установка скамеек |  |  |  | + |  |
| 1.4. Установка урн для мусора |  |  |  | + |  |
| 1.5. Оборудование детских площадок |  |  |  | + |  |
| 1.7. Озеленение территории |  |  |  | + |  |
| 2. Общественная территория села |  |  | + | + |  |
| 2.1 Устройство покрытий из асфальтобетона |  |  |  |  |  |
| 2.3. Установка скамеек |  |  |  | + |  |
| 2.4. Установка урн для мусора |  |  |  | + |  |
| 1.5 Установка приборов освещения дворовых территорий |  |  |  | + |  |

Приложение 5
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории села 
Сосково в 2018 году"

# Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по ремонту дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ

| N п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт покрытия дворовой территории, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м. | с бордюром 1750,00 | без бордюра 750,00 |
| 2 | Ремонт тротуара с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м. | с бордюром 1250,00 | без бордюра 650,00 |
| 3 | Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м. | с бордюром 1871,00 | без бордюра 1211,00 |
| 4 | Установка скамейки со спинкой | 1 шт | 800,00 |
| 5 | Стоимость скамейки | 1 шт | 12020,00 |
| 6 | Установка урны для мусора | 1 шт | 400,00 |
| 7 | Стоимость урны для мусора | 1 шт | 3344,00 |
| 8 | Установка светильников | 1 шт | 690,00 |
| 9 | Стоимость светильника | 1 шт | 14000,00 |
| 10 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт | 2211,00 |
| 11 | Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт | 6850,00 |
| 12 | Установка ДСК для улиц | 1 шт | 5000,00 |
| 13 | Установка качелей | 1 шт | 2500,00 |
| 14 | Установка песочницы | 1 шт | 1200,00 |
| 15 | Стоимость Дачного комплекса Городок N 15 уличный спортивный комплекс | 1 шт | 70140,00 |
| 16 | Стоимость ДСК для улицы веселый непоседа N 19 | 1 шт | 37600,00 |
| 17 | Стоимость ДСК маугли 13 | 1 шт | 20000,00 |
| 18 | Стоимость ДСК для улицы веселый непоседа N 17 | 1 шт | 31500,00 |
| 19 | Стоимость качелей | 1 шт | 8305,00 |
| 20 | Стоимость песочницы | 1 шт | 6500,00 |
| 21 | Посадка зеленых насаждений: |  |  |
|  | деревьев | 1 шт | 3600,0 |
|  | кустарника | 1 шт | 550,0 |
| 22 | Посев газона | 1 кв. м. | 400,0 |
| 23 | Создание цветника | 1 кв. м. | 1450,0 |

Приложение 6
к муниципальной программе
"Формирование современной
городской среды на территории
села Сосково в 2018  году"

# Образцы
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящие в минимальный перечень работ