РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 14 | » | марта | 2023 г. | № | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Сосково

О внесении изменений в постановление Администрации от 21.12.2018 года №165 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сосковского района»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Сосковского района от 11.10.2013 года № 366 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосковского района», Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации Сосковского района от              21 декабря 2018 года №165 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сосковского района»» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Текстовую часть Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Дополнить Программу приложением 1 «Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Дополнить Программу приложением 2 «Ежегодный план-график по выполнению программных мероприятий» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Дополнить Программу приложением 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить Программу приложением 4  «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сосковского района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на врио первого заместителя Главы Администрации района С. Л. Самсонова.

Глава района                                                                                                Р. М. Силкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Сосковского района

от «___»  ______  2023 года  № ____

Паспорт муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  на территории Сосковского района».

| Наименование муниципальной программы | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сосковского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Сосковского района |
| Перечень мероприятий муниципальной программы | Мероприятие 1. Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения; Мероприятие 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения. |
| Цели муниципальной программы | Формирование единого транспортного пространства Сосковского района Орловской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах, ремонт автомобильных дорог |
| Задачи муниципальной программы | 1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта; 3. Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля сети автодорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. 2. Протяженность сети местных автодорог, обеспеченной ежегодным содержанием 3. Доля обеспеченности всепогодным подъездом к социально-значимым объектам. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы – 2019-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования - 135 730,4 тыс. руб., в том числе: бюджет Орловской области – 64 054,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год -10 527,1 тыс. руб., 2020 год – 12 937,3 тыс. руб., 2021 год – 7194,4 тыс. руб. 2022 год – 12395,2 тыс. руб., 2023 год – 7000,0 тыс. руб., 2024 год- 7000,0 тыс. руб. местный бюджет - 71 676,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 10489,4 тыс. руб., 2020 год – 10251,9 тыс. руб., 2021 год – 11000,6 тыс. руб., 2022 год – 11822,1 тыс. руб., 2023 год – 11982,4 тыс. руб., 2024 год - 7871,5 тыс. руб., 2025 год - 8258,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по дорогам общего пользования Сосковского района и дальнейшее развитие транспортной сети уличных дорог. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Сосковского района

от «___»  ______  2023 года  № ____

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития автодорожной сферы Сосковского муниципального района.

Социально-экономическое развитие Сосковского района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Организация дорожной деятельности в отношении районных автодорог и инженерных сооружений содержит в себе ряд функций:

1) формирование и ведения перечня автодорог районного значения;

2) формирование муниципального заказа на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог;

3) обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах районного значения.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории Сосковского района протяженность дорог общего пользования составляет – 424,534 км, из них региональные -108,194 км, автодороги общего пользования местного значения в границах муниципального района – 316,34 км

| Виды дорог | Протяженность, км | % от общей протяженности |
| --- | --- | --- |
| Региональные | 108,194 | 24 |
| Муниципальные | 316,34 | 76 |
| ИТОГО: | 424,534 | 100 |

На территории района за последние годы начат  ремонт муниципальных автодорог, производился поддерживающий ямочный ремонт.  За период действия Программы планируется произвести ремонт наиболее проблемных участков автодорог, чем обеспечить безопасность дорожного движения, улучшения условий проживания населения и обеспечить круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования,  к объектам соцкультбыта.

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления района в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворительное потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

Следует отметить, что развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

Анализ капитальных вложений и перспективы увеличения финансирования дорожной отрасли с созданием регионального дорожного фонда требуют разработки механизма осуществления дорожной деятельности, построенного на прозрачности формирования потребностей в дорожном строительстве и реализации мероприятий по их решению.

Целью настоящей Программы является формирование единого транспортного пространства Сосковского района Орловской  области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам района и социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;

- обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта;

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам.

Решение задач Программы делает необходимым установление целевых индикаторов (приложение 1 к Программе):

1.   Доля  сети автодорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

2 Протяженность сети местных автодорог, обеспеченной ежегодным содержанием;

3. Доля обеспеченности всепогодным подъездом к социально-значимым объектам.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основных показателей.

Сроки реализации Программы  2019–2025 годы.

Программа является стратегией развития сети автодорог и с учетом перспективного плана дорожной деятельности на территории Сосковского района реализуется путем ежегодного утверждения администрацией района календарного плана графика мероприятий по выполнению настоящей Программы (далее - ежегодный план-график), (приложение 2 к настоящей Программе). В ежегодный план-график включаются как организационные мероприятия по реализации этапов Программы, так и мероприятия по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и ремонту) местных автодорог.

# Ежегодный план-график утверждается распоряжением администрации Сосковского района. Подготовку проекта ежегодного плана-графика осуществляет отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации района (далее - Отдел).

# В целях включения автодорог общего пользования местного значения в ежегодный план-график Отдел готовит обоснованные предложения Главе  района и после их согласования организует подготовку необходимой проектно-сметной документации.

# Объекты транспортной инфраструктуры района, на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт) которых имеется проектно-сметная документация, подлежат включению в ежегодный план график.

# Формирование мероприятий ежегодного план-графика по улично-дорожной сети населенных пунктов осуществляется Отделом по следующим направлениям:

# - мероприятия по паспортизации объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) и по оформлению права муниципальной собственности на вновь построенные или бесхозяйные объекты за счет районного бюджета;

# - строительство (реконструкция, ремонт) объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) с использованием средств субсидий из регионального дорожного фонда; .

# В целях включения объектов улично-дорожной  в ежегодный план-график отдел готовит обоснованные предложения главе  Сосковского района и после их согласования направляет предложения по организации подготовки необходимой проектно-сметной документации.

# Отдел, в соответствии с требованиями нормативного правового акта Правительства Орловской области, формирует сводную заявку на получение субсидий из регионального дорожного фонда, проводит её согласование с финансовым отделом, отделом по экономике и после утверждения Главой района организует её направление в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

# После утверждения распределения средств регионального Дорожного фонда и направления в администрацию Сосковского района уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год, финансовый отдел администрации Сосковского района направляет уведомления в Отдел.

## Основанием для организации и проведения органами местного самоуправления  размещения заказов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве объектов являются:

## - утвержденная Правительством Орловской области соответствующая Программа, предусматривающая финансирование соответствующего объекта муниципальной собственности;

## - соглашение администрации  Сосковского района с Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области «О предоставлении субсидий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования местного значения»;

## - наличие лимитов бюджетных обязательств, доведенных до районной администрации финансовым отделом администрации Сосковского района.

Работы по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего администрацией района на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством  обязательств.

В весенне-летне-осенний период осуществляются работы, в пределах лимитов бюджетных связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

Ремонт автомобильных дорог проводятся в основном в весенне-летне-осенний период.

Состав и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 года № 160.

# Формирование  ежегодного план-графика по улично-дорожной сети населенных пунктов осуществляется Отделом  по следующим направлениям:

# - по паспортизации объектов улично-дорожной сети (автодорог местного значения) и по оформлению права муниципальной собственности на вновь построенные или бесхозяйные объекты;

# -  по содержанию и ремонту улично-дорожной сети за счет средств местного бюджета (отчисления от акцизов на топливо);

# - мероприятия по приобретению дорожно-эксплуатационной техники;

# - содержание дорог в зимний и летний периоды.

4. Перечень мероприятий Программы

Основное мероприятие 1. Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения;

Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.

В рамках основного мероприятия 2 планируются следующие виды работ:

- содержание дорог в летний период (грейдирование, установка дорожных знаков, выкашивание обочин)

- содержание дорог в зимний период

- паспортизация дорог

- приобретение дорожной техники

- ремонт автомобильных дорог местного значения сельских поселений

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение Программы предполагается за счет комбинации источников, таких, как средства бюджетов различных уровней, а также внебюджетные источники.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на весь период действия, составляет 135 730,4  тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  21016,5 тыс. рублей;

2020 год -  23189,2 тыс. рублей;

2021 год – 18195,0 тыс. рублей;

2022 год –  24217,3 тыс. рублей;

2023 год -  18982,4 тыс. рублей;

2024 год – 14871,5 тыс. рублей;

2025 год – 15258,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Конкретное финансирование определяется решениями о бюджете Сосковского района, а также ежегодным планом-графиком мероприятий  по реализации настоящей Программы.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе. Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

6. Меры муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы

В ходе выполнения Программы предусматривается применение правового регулирования в сфере реализации Программы. Предусматривается проведение ежегодного мониторинга действующей нормативной правовой базы.

Основные меры правового регулирования программы закреплены Конституцией Российской Федерации, Уставом Сосковского района Орловской области.

7. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Критериям оценки эффективности Программы являются:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом (соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач и выполнения подпрограммы) (далее – Критерий 1);

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому) (далее – Критерий 2);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) (далее – Критерий 3).

Оценка эффективности Программы по совокупности параметров проводится путем сопоставления фактического состояния 3 параметров.

Оценку «Программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как «фактическое значение показателя равно или превышает плановое»;

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как «срок и фактический результат соответствуют плану»;

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как «фактический объем расходов равен или меньше планового».

Оценку «Программа выполняется недостаточно эффективно» и вывод о том, что либо план реализации Программы требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки, можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как «фактическое значение показателя равно или превышает плановое»;

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как «срок больше и (или) фактический результат ниже планового»;

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как «фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств областного бюджета».

Если же по Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как «фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие недофинансирования или несвоевременного финансирования», то указанная оценка будет сопровождаться выводом о том, что либо Программа требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки.

Оценку «Программа выполняется» и вывод о том, что один или несколько показателей не соответствуют требованию своевременности и требуют замены, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как «фактическое значение показателя ниже планового»;

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как «срок и фактический результат соответствуют плану»;

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как «фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета».

Оценку «Программа выполняется неэффективно» можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как «фактическое значение показателя ниже планового»;

по Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как «срок больше и (или) фактический результат ниже планового»;

по Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как «фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета».

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в финансовый отдел и отдел по экономике, предпринимательству и торговле Администрации района.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляется  Первым заместителем Главы администрации Сосковского района. Координационными органами по реализации настоящей Программы являются отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Сосковского района, финансовый отдел.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Сосковского района

от «___»  ______  2023 года  № ____

Приложение 1

к муниципальной программе

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Сосковского района»

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  на территории Сосковского района» (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Доля сети автодорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | % | 71,1 | 72,0 | 72,6 | 73,1 | 73,7 | 74,0 | 74,5 |
| 3 | Задача 2. Обеспечение ежегодного содержания сети местных автодорог, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта |
| 4 | Протяженность сети местных автодорог, обеспеченной ежегодным содержанием | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | км | 4,155 | 2,938 | 3,755 | 3,23 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Задача 3. совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах района, с обеспечением всепогодного подъезда к социально-значимым объектам |
| 6 | Доля обеспеченности всепогодным подъездом к социально-значимым объектам | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Сосковского района

от «___»  ______  2023 года  № ____

Приложение 2

к муниципальной программе

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Сосковского района»

Ежегодный план-график

по выполнению программных мероприятий

Мероприятие 1. Строительство, капитальный ремонт,  ремонт автомобильных дорог местного значения.

2023 год

| №п/п | Вид работ | Адрес объекта | Протяженность, материал | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | средства Дорожного фонда | средства местного бюджета |
|  | Капиталь-ный ремонт | Сосковский район Орловской области | асфальтобетон 1131 | 7070,707 | 7000,000 | 70,707 |
| 1 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: ул. Молодежная от д.12 до д.24 с. Сосково Сосковского района Орловской области | 225 | 1718,561 | 1701,375 | 17,186 |
| 2 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: д.Звягинцево Сосковского района Орловской области | 390 | 2951,905 | 2922,386 | 29,519 |
| 3 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: ул. Советская, с. Сосково Сосковского района Орловской области | 372 | 1598,106 | 1582,125 | 15,981 |
| 4 |  | Капитальный ремонт тротуара в с. Сосково Сосковского района Орловской области по ул. Ленина до пер. Школьный | 144 | 802,135 | 794,114 | 8,021 |
| 2024 год |
| 1 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 7070,70707 | 7000,00000 | 70,70707 |
| 2025 год |
| 1 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 7070,70707 | 7000,00000 | 70,70707 |

Мероприятие 2.

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.

| Направления расходования средств | 2023 год ( тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | 11911,7 |
| в том числе по видам работ: |  |
| Летнее содержание (грейдирование, установка дорожных знаков, выкашивание обочин) | 600 |
| Зимнее содержание | 795 |
| Паспортизация (ПСД) | 650 |
| Приобретение дорожной техники | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9866,7 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Сосковского района

от «___»  ______  2023 года  № ____

Приложение 3

к муниципальной программе

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Сосковского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  на территории Сосковского района»

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сосковского района» | Всего | Х | Х | Х | 71676,4 | 10489,4 | 10251,9 | 11000,6 | 11822,1 | 11982,4 | 7871,5 | 8258,5 |
|  |  | Администрация района | 002 | 0409 | 1800000000 | 71676,4 | 10489,4 | 10251,9 | 11000,6 | 11822,1 | 11982,4 | 7871,5 | 8258,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | Х | Х | Х | 1562,7 | 1022,0 | 130,7 | 72,7 | 125,2 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  |  | Администрация района | 002 | 0409 | 1800100000 | 1562,7 | 1022,0 | 130,7 | 72,7 | 125,2 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения. в том числе по видам работ: | Всего | Х | Х | Х | 70113,7 | 9467,4 | 10121,2 | 10927,9 | 11696,9 | 11911,7 | 7800,8 | 8187,8 |
|  |  | Администрация района | 002 | 0409 | 1800200000 | 70113,7 | 9467,4 | 10121,2 | 10927,9 | 11696,9 | 11911,7 | 7800,8 | 8187,8 |

1Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Сосковского района

от «___»  ______  2023 года  № ____

Приложение 4

к муниципальной программе

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Сосковского района»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  на территории Сосковского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Сосковского р-на» | Всего | 135730,4 | 21016,5 | 23189,2 | 18195,0 | 24217,3 | 18982,4 | 14871,5 | 15258,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 64054,0 | 10527,1 | 12937,3 | 7194,4 | 12395,2 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  | местный бюджет | 71676,4 | 10489,4 | 10251,91 | 1100,6 | 11822,1 | 11982,4 | 7851,5 | 8258,5 |
|  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Всего | 65616,7 | 11549,1 | 13068,0 | 7267,1 | 12520,4 | 7070,7 | 7070,7 | 7070,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 64054,0 | 10527,1 | 12937,3 | 7194,4 | 12395,2 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  | местные бюджеты | 1562,7 | 1022,0 | 130,7 | 72,7 | 125,2 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения. | Всего | 70113,7 | 9467,4 | 10121,2 | 10927,9 | 11696,9 | 11911,7 | 7800,8 | 8187,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 70113,7 | 9467,4 | 10121,2 | 10927,9 | 11696,9 | 11911,7 | 7800,8 | 8187,8 |
|  |  | бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»