ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Сосково Сосковского района Орловской области»

В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории села Сосково  Сосковского района Орловской области, Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории района села Сосково Сосковского района Орловской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать),  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосковского района в сети Интернет.

3. Постановление  Администрации Сосковского районаот 13 апреля  2018 г. № 54 «Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории села Сосково на 2018-2022 годы»» считать утратившим силу с 1 января 2019  года.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района В. С. Агеева.

Глава района                                                                                                Р. М. Силкин

Приложение к постановлению

Администрации Сосковского района

от ____________  2019 г. № ___

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

села Сосково Сосковского района Орловской области»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории села Сосково Сосковского района Орловской области» |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Сосковского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сосковского района |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории села Сосково |
| Задачи Программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Сосково; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села Сосково. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Дворовые территории: - Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок; - Установка скамеек; - Установка урн для мусора; - Установка приборов освещения дворовых территорий; - Оборудование детских площадок; - Озеленение территории. Общественная территория села - Устройство покрытий из тротуарной плитки; - Установка ограждения; - Установка игрового комплекса; - Установка скамеек и урн для мусора; |
| Срок реализации Программы | 2019-2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 5 504,6 тыс. руб., 4 872,56 тыс. руб. на ремонт дворовых территорий и 632,04 тыс. руб. на благоустройство общественной территории села |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Дворовые территории: |
|  | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок площадью 1330 кв. м; |
|  | Общественная территория села: |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 600 кв. м; |

# 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в селе Сосково

Реализация муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории села Сосково" - необходимое условие улучшения жизни населения села.

В последние годы в селе  проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории, но в тоже время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Благоустройство территории села не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий села.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы села. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде находятся в ветхом состоянии и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.

По - прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

Одной из основных проблем села является отсутствие благоустройства в парковых зонах отдыха населения. Имеющиеся пешеходные дорожки находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с населением и организациями, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории села не приобрели комплексного, постоянного характера. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории села.

Для решения проблем по благоустройству территории села необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на создания комфортных условий проживания населения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства городской среды должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ состояния сферы благоустройства в селе Сосково.

Анализ проведен по следующим показателям:

- общее количество и площадь дворовых территорий села составляет - 15 дворовых территорий /16057 м2;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий составляет - 1 дворовая территория /150 м2;

- общее количество и площадь муниципальных территорий общего пользования составляет 1парк/ 1,12 га;

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающиеся в благоустройстве составляет   1 парк/ 1,12 га;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 55 человек.

В результате проведенного анализа было установлено:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 7%;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения села Сосково составляет 3%;

- доля частично благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий составляет 0;

- доля муниципальных территорий общего пользования от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 100%.

По результатам анализа ключевой проблемой является низкий уровень общего благоустройства территорий села Сосково.

В следствии оценки текущего состояния сферы благоустройства села и направленного финансирования на реализацию Программы сформулированы цели, задачи и основные мероприятия.

# 2. Приоритеты политики благоустройства территории села, цели и задачи программы

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории села Сосково.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Сосково;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования села Сосково.

Необходимым условием проведения основных мероприятий по ремонту дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В процессе выполнения работ по ремонту дворовых территорий и общественной территории села будут предусмотрены следующие мероприятия:

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дворовой территории и проездов предусмотрен пониженный бордюр (высота бортовых камней тротуара не менее 2,5 см и не более 4 см, ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски не менее 900 мм).

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках составляют: продольный - 5%, поперечный - 1 - %.

# 3. Порядок формирования и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

Данная программа предусматривает:

Ремонт дворовых территорий и благоустройство общественной территории села.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых территорий и проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в приложении 6 к настоящей Программе.

Перечень дополнительных видов работ по ремонту дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по ремонту дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень, приведена в приложении 5 к настоящей Программе.

Форма трудового участия в реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий, в рамках минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами):

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников;

- другие работы, определяемые заинтересованными лицами.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по ремонту дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и(или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории села, подлежащих ремонту и осуществление контроля и координации реализации Программы производится общественной комиссией, созданной постановлением администрации Сосковского района «Об утверждении Положения и состава об инвентаризационной комиссии по проведению  инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на территории села Сосково Сосковского района Орловской области»  №145 от 28 июля 2017 года

На основании отбора составляется перечень дворовых территорий и общественных территорий села, подлежащих благоустройству.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации района  участвует в разработке  и утверждает дизайн - проекты по ремонту дворовых территорий и общественной территории села.

Подготовка и утверждение выполняется с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов ремонта дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий должны выполняться с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района как основной разработчик и исполнитель Программы, формирует заявку для проведения конкурсного отбора подрядной организации на изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ и обеспечивает контроль за надлежащим содержанием и ремонтом дворовых территорий и общественной территории села.

Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и общественной территории села осуществляется путем заключения администрацией района муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Кроме того, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации района осуществляет:

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректировку в случае необходимости программных мероприятий, сроков их реализации и ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий и подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований на финансирование Программы.

Администрация района обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования.

# 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ:

2019 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Ленина, дома 15-б, 15-г:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1330  кв. м.,

- обеспечение освещением дворовых территорий 4 осветительными приборами,

- установку 6 скамеек и 6 урн для мусора;

- оборудование детской площадки (качели - 3 шт, песочницы - 1 шт)

- озеленение территории – 600 м2,

2020 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Совхозная, д.18, ул. Совхозная, д. 20,

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1380 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 2 осветительными приборами

- установку 4 скамеек и 4 урн для мусора

- оборудование детских площадок (качели - 1 шт, песочницы – 1 шт)

- озеленение территории - 100 м2.

2021 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Шоссейная, д. 1, ул. Шоссейная дом 2

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 450 кв. м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 2 осветительными приборами;

- установку 4 скамеек и 4 урн для мусора

- оборудование детских площадок (качели - 2 шт, песочницы - 1 шт) ;

- озеленение территории – 120 м2.

2. По благоустройству общественной территории села – парка с.Сосково

- ремонт асфальтового покрытия дорожки-800 м2

- установка одного игрового комплекса;

- установка 10 скамеек, 4 урн для мусора.

- обеспечение территорий парка осветительными приборами – 10 шт

2022 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам ул. Первомайская, дом 2, ул. Ленина дом 19;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 992 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 2 осветительными приборами

- установку 2 скамеек и 2 урн для мусора;

- озеленение территории – 120 м2

2023 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина д. 17, ул. Ленина д.16

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 1524 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 3 осветительными приборами.

- установку 3 скамеек и 3 урн для мусора

- озеленение территории – 100 м2.

2024 год

1. По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина   15-д, ул. Трудовые резервы 11:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 892 кв.м.

- обеспечение освещением дворовых территорий 2 осветительными приборами

- установку 6 скамеек и 6 урн для мусора;

- озеленение территории – 120 м2

# 5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 5 504,6  тыс. рублей (в т. ч. 4 872,56  тыс. рублей на ремонт дворовых территорий и 632,04 тыс. руб. на благоустройство общественной территории села).

Средства федерального бюджета составляют 2974,4 тыс. рублей;

Средства областного бюджета  составляет 156,6 тыс. рублей.

Средства местного бюджета составляет 155,6 тыс. руб.

Средства областного бюджета из дорожного фонда –2218,0  тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

# 6. Состав основных мероприятий и показатели результативности муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

План реализации мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории села Сосково"

# Сведения
о показателях ( индикаторах) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории села Сосково"

| N | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и автомобильных парковок | м2 | 5676 | 1330 | 1380 | 450 | 992 | 1524 | 1550 |
| 2 | Установка приборов освещения дворовых территорий | шт | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Установка скамеек | шт | 31 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Установка урн для мусора | шт | 31 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Оборудование детских площадок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские спортивные комплексы | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качели | шт | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Песочница | шт | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6 | Озеленение территории | м2 | 1440 | 600 | 500 | 120 | 120 | 100 | 100 |
|  | Общественная территория села |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |
| 8 | Асфальтобетонное покрытие | м2 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 8 | Установка ограждения | п.м. | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Установка скамеек | шт | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Установка урн для мусора | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Установка игрового комплекса | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Установка приборов освещения дворовых территорий | шт | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Устройство цветника | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |

Приложение 2 
к муниципальной программе
"Формирование современной
городской среды на территории
села Сосково "

# Образцы
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

# на дворовой территории, входящие в минимальный перечень работ